شرایط خصوصی تهیه و اجرای عملیات اجرایی سوله گلوکز کارخانه زرین ذرت شاهرود

پرداخت برآورد قیمت بر اساس جدول متره احجام پیشنهادی توسط پیمانکار می باشد.

- بابت ارتفاع ساختمان و حمل مصالح تا پای کار هیچگونه اضافه قیمت و افزایش حجم تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار ملزم است در قیمت پیشنهادی خود این موضوع را ببیند.

- حمل و بارگیری کلیه نخاله های حاصله از تخریب به بیرون از کارخانه

- تهیه و اجرای سرامیک ضداسید و ضد لغزش برند مرجان به ابعاد 30 در 30 به همراه چسب اپوکسی ضداسید و مقاوم در برابر مواد شیمیایی به همراه بندکشی با مصالح ضداسید و مقاوم در برابر خوردگی در نیم طبقه سوله گلوکز.

- تهیه و اجرای سنگ گرانیت نطنز حبیب الهی به ابعاد 40 در 40 و ضخامت حداقل 2سانتیمتر به همراه بندکشی با مواد ضداسید و مقاوم در برابر خوردگی به همراه زیرسازی متناسب با شیب وضع موجود با ملات ماسه سیمان(سیمان تیپ5)سوله گلوکز.(به فارسی کردن و اسکوپ سنگ هیچگونه هزینه ای به پیمانکار تعلق نمیگیرد)

- پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار بوده و می بایست در قیمت خود لحاظ کند.

- به قیمت های پیشنهادی هیچگونه اضافه بها و افزایش نرخ ارز تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار باید در قیمت خود لحاظ نموده باشد.

- مبلغ مالیات برارزش افزوده درقرارداد، در صورت ثبت نام پیمانکار در سامانه مودیان  به صورت جداگانه به وی بابت موضوع یادشده ، پرداخت خواهد شد.

- پیمانکار لازم است یک نفررابه عنوان سرپرست کارگاه در رشته عمران با سابقه 5 سال به مدیر پیمان، معرفی نماید.

- کلیه مصالح مصرفی از قبیل ورق ها جهت تقویت می بایست از کارخانه ی تولیدی استاندارد(ذوب آهن یا فولاد مبارکه) باشد همچنین تهیه کلیه لوازم مصرفی شامل الکترود ,صفحه برش ,سمباده و چسب و ...برعهده پیمانکار می باشد و هیچگونه پرداختی بابت این موضوع به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

- کلیه اسکلت فلزی سوله گلوکز و آهن آلات قابل رویت در سوله می بایست سمباده زنی و بتونه کاری  عاری از هرگونه زنگ زدگی شوند و با ضدزنگ و رنگ اپوکسی مقاوم در برابر رطوبت و خورندگی کاملا پوشش داده شود و مشخصات و جزییات اجرایی رنگ اپوکسی ستون ها و تیرها قبل از اجرا باید با نظر کارفرما باشد.

- حمل و نصب داربست  و جرثقیل در صورت نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.و هیچگونه هزینه ای بابت این موضوع به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

- جابه جا نمودن دستگاه های معارض با انجام امور کاردر صورت نیاز بر عهده کارفرما می باشد با نظارت و هماهنگی  باکارفرما می باشد .

- استفاده از کارگران اتباع (مجاز و غیرمجاز) در محل احداث پروژه اکیدا ممنوع می باشد.

- برش کلیه اقلام فلزی با دستگاه حرارت و ذوب ممنوع بوده و این امر باید توسط دستگاه برش مخصوص یا لیزر صورت پذیرد و تمامی هزینه های برش برعهده پیمانکار می باشد.

- پخ زدن و ساب زدن کلیه ورق ها و پلیت ها جهت انجام جوش بر عهده پیمانکار بوده همچنین الکترود مصرفی می بایست بر اساس مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرایی نقشه از نوع الکترود سوپر میکا E7018 نمره چهار یا پنج باشد.ضمنا بابت جوشکاری هزینه جداگانه پرداخت نخواهد شد و پیمانکار موظف است پس از فرآیند جوشکاری تمامی گل جوش ها را جهت پوشش اپوکسی بردارد.

- جهت انجام فرایند جوشکاری پیمانکار می بایست بر اساس ضوابط و دستورالعمل های استاندارد اقدام به جوشکاری نماید و فرایند جوشکاری باید توسط دستگاه سه فاز رکتیفایر یا موتور دیزل استفاده نماید.

- مدت اجرای پروژه حداکثر یک ماه خواهد بود.

- رعایت کلیه ضوابطHSEبرعهده پیمانکار می باشد.

مدیرپسمان                                          کارفرما                                                   پیمانکار